ICS 13.030.01

CSS Z00

团体标准

T/ACEF ×××—20××

锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复技术指南

Technical guidelines for backfill and ecological restoration of surface mine pit with lithium slag

（XXXX稿）

20××-×-×发布                                     20××-×-×实施

中华环保联合会   发 布

目  次

目次	I

前言	II

1范围	1

2规范性引用文件	1

3术语和定义	2

4 总体要求	3

5 本底调查	4

6 锂渣回填材料要求	5

7 矿坑回填要求	6

8 生态恢复要求	7

9 环境监测要求	7

10 环境管理	8

前    言

本文件按照GB/T1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国科学院南京土壤研究所提出。

本文件由中华环保联合会归口。

本文件起草单位：中国科学院南京土壤研究所、生态环境部固体废物与化学品管理技术中心、江西赣锋锂业集团股份有限公司、中国科学院过程工程研究所、中国科学院赣江创新研究院、生态环境部南京环境科学研究所、江西省国土空间调查规划研究院、江西省生态环境科学研究与规划院。

本文件主要起草人：滕应、徐勇峰、任文杰、赵玲、张靖雲、许涓、彭爱平、李会泉、王东、李强、甘信宏、万敏、汪帅马。

锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复技术指南

# 1范围

本文件规定了锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复的总体要求、本底调查、锂渣回填材料要求、矿坑回填要求、生态恢复要求、环境监测要求和环境管理等内容。

本文件适用于采用锂渣进行地表矿坑回填及后续生态恢复。

本文件不适用于铀钍及伴生放射性矿坑的回填和生态修复。

# 2规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3838 地表水环境质量标准

GB 5085.7 危险废物鉴别标准通则

GB 8978 污水综合排放标准

GB 12523 建筑施工场界环境噪声排放标准

GB/T 12719 矿区水文地质工程地质勘查规范

GB/T 14848 地下水质量标准

GB 15618 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 15776 造林技术规程

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18599 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准

GB/T 32740 自然生态系统土壤长期定位监测指南

GB 36600 土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）

GB/T 38360 裸露坡面植被恢复技术规范

GB 50330 建筑边坡工程技术规范

SL 379 水工挡土墙设计规范

HJ 25.3 建设用地土壤污染风险评估技术导则

HJ/T 91 地表水和污水监测技术规范

HJ 164 地下水环境监测技术规范

HJ/T 166 土壤环境监测技术规范

HJ 557 固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法

HJ 610 环境影响评价技术导则 地下水环境

HJ 737 土壤和沉积物 铍的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 1080 土壤和沉积物 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法

HJ 1172 全国生态状况调查评估技术规范 —生态系统质量评估

HJ 1315 土壤和沉积物 19种金属元素总量的测定 电感耦合等离子体质谱法

TD/T 1036 土壤复垦质量控制标准

NY/T 1342 人工草地建设技术规程

DB15/T 2763 一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范

DB53/T 1269 改性磷石膏用于矿山废弃地生态修复回填技术规范

# 3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

锂渣 lithium slag

以锂云母、锂辉石等为主要原料，火法、湿法冶炼生产碳酸锂、氢氧化锂等锂产品过程，在焙烧熟料浸出工序产生的浸出渣，主要成份为SiO2、Al2O3、Fe及其它微量金属基化合物，简称锂渣。

3.2

锂渣改性 lithium slag modification

将锂渣与其他辅助材料（如粉煤灰、矿渣、激发剂等）按特定比例混合，通过物理或化学手段优化其性能，使其满足工程应用需求。

3.3

地表矿坑 surface mine pit

由于采矿活动引起地表在一定范围内高程降低形成的的露天坑洞或坑道。

3.4

回填 backfilling

在复垦、景观恢复、建设用地平整、农业用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护等工程中，以土地复垦为目的，利用属于一般工业固体废物的锂渣替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露 天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。

[来源：GB 18599-2020，3.11，有修改]

    - 3.5

生态恢复 ecological restoration

对遭到退化、损伤或破坏的生态系统采取消除环境污染、防控环境风险、促进生态系统自然重建的整治措施，以缓解或消除造成的生态破坏和环境污染，使其生态功能逐步恢复和重建的过程。

[来源：DB15/T 2763-2022，3.7]

- 总体要求

4.1基本原则

- 4.1.1安全性原则

在锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复前，应进行环境本底调查与风险评估以确保环境风险可接受，同时重视施工人员安全，提供必要的培训与防护装备，以预防安全隐患，确保施工环境的安全与稳定。

- 4.1.2科学性原则

根据地表矿坑的水文地质条件、环境质量本底水平及锂渣特性，合理选择锂渣改性技术，因地制宜制定回填及生态恢复方案。

- 4.1.3整体性原则

锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复的全过程应符合现行法律法规和技术标准的相关要求，科学且系统地开展环境风险评估及全过程的生态环境质量监测。

- 4.1.4可行性原则

在所有提出的方案和措施中，必须进行可行性评估，确保其在技术、经济和环境上的可实施性，并结合实地调研与系统分析，以确保制定的策略既科学合理，又能有效落地实施。

4.2工作流程

锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复工作程序见图1。

图1 锂渣用于地表矿坑回填和生态恢复的工作流程

4.3矿坑选址要求

4.3.1 使用锂渣进行地表矿坑回填与生态恢复时，选址应与区域国土空间规划、生态环境保护规划、水土资源保护专项规划等相协调，并符合矿区生态修复的长期战略目标。

4.3.2 使用锂渣进行地表矿坑回填与生态恢复时，应充分收集场地及周边水文地质、工程地质及环境地质资料，进行现状调查及污染特征分析，重点评估不稳定斜坡、渗透等地质灾害风险，确保选址的适宜性。

4.3.3 使用锂渣进行地表矿坑回填与生态恢复时，应避开饮用水源地、天然滑坡泥石流多发区、活动断层、地质灾害区、已有污染地区等高风险地带，以及其他生态保护红线区和永久基本农田集中区域，以确保生态环境的安全与稳定。

4.3.4 使用锂渣进行地表矿坑回填与生态恢复的矿坑选址必须考虑矿区的地质条件，以确保回填后的承载力满足要求，从而避免局部下沉及防渗工程、管道工程等构筑物设置不当所引发的环境与安全风险。

- 本底调查

5.1一般要求

通过文献调研、资料收集、现场调查和人员访谈相结合的方式，详细考察地表矿坑所在水文地质单元的自然环境、环境质量本底和环境风险等，以确保调查的全面性和规范性。

5.2地表矿坑调查

5.2.1 调查地表矿坑地质结构、地形地貌、水文地质、气象与土地利用调和生态现状的基本特征。

5.2.2 地质结构调查主要包括矿坑所处区域的地形地貌、地层结构、地层稳定性和区域岩性等。

5.2.3 地形地貌调查主要包括影响矿坑安全的危岩体、高边坡和破碎斜坡等岩体形态的规模、分布和发育程度等，同时明确矿坑地质灾害隐患的类型、分布、规模及其现状。

5.2.4 水文地质调查主要针对矿坑及其流域的地表水和地下水的基本水文特征，主要包括包气带特征、地表水水系特征、多年平均径流量及其特征值、地下水类型、含水层分布特征、水力联系，以及地下水的补给和排泄情况和地下水水位动态变化等，且需遵循GB/T 12719和HJ 610相关标准。

5.2.5 气象与土地利用调查主要包括多年平均的气象要素，如降水、蒸发、气温、风向和风速，以及相应的土地条件、利用现状和规划等。

5.2.6 生态现状调查主要包括矿坑及其周边植被类型、群落结构、优势植物种类和常见植物种类，以及动物种群类型和数量等。

5.3环境质量调查

5.3.1 调查地表矿坑及周边区域范围内土壤、地表水及地下水的环境质量本底值。

5.3.2 土壤质量本底值调查。根据地表矿坑周边地形特征、主导风向和地表径流方向设置采样点，且需遵循HJ/T 166中监测布点与采样要求；监测指标涵盖但不仅限于铍、铊、锰、氟等特征因子，参照HJ 1315、HJ 737和HJ 1080等标准执行分析。

5.3.3 地表水质量本底值调查。矿坑周边如有受影响的地表水，则遵循HJ/T 91中监测布点与采样要求；监测指标涵盖但不仅限于铍、铊、锰、氟等特征因子，参照GB 3838标准执行分析。

5.3.4 地下水质量本底值调查。在矿坑区域地下水流向上下游及周边设监测井，遵循HJ 164中监测布点与采样要求；监测指标涵盖但不仅限于铍、铊、锰、氟等特征因子，参照GB/T 14848标准执行分析。

5.4环境风险评估

结合地表矿坑和环境质量本底调查结果、生态恢复后土地利用性质、规划用途等，按照HJ 25.3等相关标准进行环境风险评估，重点评估地下水及周边土壤的环境风险。如果评估结果显示环境风险在可接受范围内，则该区域可作为锂渣回填的适宜区。

- 锂渣回填材料要求

6.1锂渣要求

6.1.1 对锂渣贮存场采用网格法采样，深度应达贮存场堆底。

6.1.2 参照HJ 557标准获取浸出液，参照GB 5085.7标准中的方法测定锂渣特征污染物浓度、pH值等物理化学指标。

6.1.3 锂渣的浸出液特征污染物浓度应满足GB 18599标准的相关要求且pH值在6-9范围之内，属于一般工业固体废物。

6.2改性锂渣要求

6.2.1 属于一般工业固体废物的锂渣应经改性处理，使其物理性能满足回填施工要求。

6.2.2 对锂渣和辅助材料进行干燥处理，并粉碎至通过2 mm筛。

6.2.3 根据改性目标，优化锂渣的组分设计，确保锂渣占比30%至50%。辅以水泥、粉煤灰等固化剂，以及膨润土、生物炭和激发剂等功能性添加剂，提升材料综合性能。

6.2.4 改性后的锂渣应具备良好的化学稳定性，能够满足特定场景下的力学性能要求，其抗压强度需达到0.55 MPa，且渗透系数应控制在小于1×10-6 cm/s。

6.2.5 改性后的锂渣应进行浸出试验，参照HJ 557标准获取浸出液，其铍、铊、氟、锰等特征污染物参照GB 5085.7标准中的方法检测且必须满足附录A中表1中列出的相关要求。

- 矿坑回填要求

7.1一般要求

7.1.1 回填作业前需制定详细的施工方案，包括质量保证、污染物控制和环境保护条款以及应急措施等。

7.1.2 矿坑回填区域不得超出历史边界，除了必要的安全措施外，不得扩大矿坑范围。

7.1.3 矿坑回填区域必须为连续、稳定的地层，且应为天然状态或已进行清理、平整和修复的地基。

7.1.4 回填作业面应按功能合理分区，主要包括回填作业区、安全隔离区、管理区和进出场道路。

7.1.5 矿坑回填作业应避免在雨天进行，并应实施防汛预案，以应对极端天气条件的影响。

7.2回填技术要求

7.2.1 根据具体的回填需求，合理设计和安装防渗系统、排水系统、边坡保护和挡土墙，且需遵循GB 18599、GB 50330和SL 379等相关标准。

7.2.2 在改性锂渣的装卸和输送过程中，应采取有效措施控制扬尘污染，回填作业应尽量减少作业面，并在回填结束后及时覆盖土层，进行碾压，并实施必要的抑尘措施。

7.2.3 在回填过程中根据具体需求设置基础防渗层、回填层、阻隔层和覆土层，具体设计可参考GB 18599、DB15/T 2763和DB53/T 1269等相关标准。

7.2.4 基础防渗层可采用厚度至少为1.5 mm的高密度聚乙烯膜，或选择厚度不小于0.75 m且饱和渗透系数不大于1×10-7 cm/s 的粘土类防渗层。

7.2.5 回填层可将改性锂渣采用分层填筑、逐层压实的方式，以确保每层符合工程质量要求。

7.2.6 根据实际土地利用规划及要求，可采用改性压实粘土或同等防渗材料作为阻隔层，其渗透系数不大于1×10-7 cm/s ，厚度不得小于0.30 m，压实系数一般不少于0.85，以确保有效防渗和稳定性。

7.2.7 覆土层可根据拟种植物种类、周边地形因素等实际情况在回填层或阻隔层上方覆土，覆土厚度和土质应符合 TD/T 1036相关规定。

- 生态恢复要求

8.1 根据矿坑所在矿山的生态修复总体定位，以及国土空间总体规划、土地利用现状和其他相关法定规划要求，明确生态修复目标和任务。

8.2 回填作业结束后开展土地复垦工作，土地复垦应符合TD/T 1036规定的相关土地复垦质量控制要求。土地复垦后用作建设用地的，还应满足GB 36600的要求；用作农用地的，还应满足GB 15618的要求。

8.3 植被恢复应综合坡度、水土保持等因素，优先原生表土与乡土物种，禁用有害外来种，构建近自然群落，选抗逆性强且与周边景观协调的植被，植被恢复技术应符合GB/T 38360、GB/T 15776和NY/T 1342等相关标准的要求。

- 环境监测要求

9.1过程监测

9.1.1 土壤、地表水和地下水监测。在地表矿坑回填过程中，土壤、地表水和地下水等环境质量监测按本文件5.3执行监测。土壤监测频次不少于每季度1次；地表水监测频次为季节性监测；地下水监测频次为每年在丰水期、平水期和枯水期至少进行每季度1次监测。

9.1.2 废水监测。在地表矿坑回填过程中，根据实际情况监测收集的渗滤液、抽提水、厂区内冲洗水和初期雨水等废水，监测指标涵盖但不仅限于铍、铊、锰、氟等特征因子，参照GB 3838标准执行分析；监测频次不少于每季度1次。废水如果达GB 8978标准可排放。

9.1.3 大气监测。在地表矿坑回填过程中，根据主要监测污染源下风方向设置采样点，采样点布设、采样及分析参照GB 16297标准执行；监测频次不少于每季度1次。

9.1.4 噪声监测。在地表矿坑回填过程中，噪声测量方法和环境噪声排放限制应遵循GB 12523的相关要求。

9.2后期监测

9.2.1 土壤、地表水和地下水监测。在生态恢复后，土壤、地表水和地下水等环境质量监测按本文件5.3执行监测。土壤监测频次不少于每年1次；地表水监测频次为季节性监测；地下水监测频次为每年在丰水期、平水期和枯水期至少每年1次。直到相关指标在连续三年内未超过环境质量本底水平值的20%。

9.2.2 生态系统调查监测。在生态恢复后，可根据实际需求对回填及周边区域生态系统的质量、生物多样性、植物群落特征、土壤动物、土壤微生物等指标进行监测，参照GB/T 32740和HJ 1172标准执行分析，监测频次原则上每年1次。

- 环境管理

- 10.1过程管理。在实施地表矿坑回填及生态恢复工程的过程中，应合理安排作业并密切关注环境监测结果，同时定期检查工程设施，及时处理发现的异常情况。

- 10.2后期管理。在实施地表矿坑回填及生态恢复工程完成后，应建立长期维护管理制度，保存相关工作记录，并在修复后场区边界外设置明显标识牌，指明施工完成时间及进入和使用土地时的注意事项。

- 10.3档案管理。实施地表矿坑回填及生态恢复工程应加强全过程档案管理，并依照国家档案管理等相关法律法规进行整理与归档，涵盖项目立项、设计、施工、监测到验收的关键数据与信息，包含技术方案、设计图纸、施工记录、环境监测数据及生态恢复评估等，确保档案规范、合规、完整、准确，并长期保存。

附录A

(资料性)

浸出毒性及毒性物质含量限值要求

浸出毒性及毒性物质含量限值要求见表A.1

表A.1 浸出毒性及毒性物质含量限值要求

| 序号 | 污染物项目 | 指标 | 毒性物质含量限制 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 12Be+3Cr+3Ni+3As+2Cd+2TI+3Se1000+Mn+2Zn+2Ba30000+Pb5000<1 |
| 2 | 总镉（Cd，mg/L） | ≤ 0.1 |  |
| 3 | 总铬（Cr，mg/L） | ≤ 1.5 |  |
| 4 | 六价铬（Cr6+，mg/L） | ≤ 0.5 |  |
| 5 | 总砷（As，mg/L） | ≤ 0.5 |  |
| 6 | 总铅（Pb，mg/L） | ≤ 1.0 |  |
| 7 | 总镍（Ni，mg/L） | ≤ 0.5 |  |
| 8 | 总钡（Ba，mg/L） | ≤ 0.7 |  |
| 9 | 总铍（Be，mg/L） | ≤ 0.005 |  |
| 10 | 总铊（TI，mg/L） | ≤ 0.005 |  |
| 11 | 总锌（Zn，mg/L） | ≤ 2.0 |  |
| 12 | 总锰（Mn，mg/L） | ≤ 2.0 |  |